**Тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға бекітілген тарифтік сметаның орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы**

**2019 жылғы жыл сайынғы есеп**

«Астана-Теплотранзит» АҚ негізгі, реттелетін қызметі – жылу энергиясын беру және тарату.

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет көрсетілетін жылу желілерінің жалпы ұзындығы 816 км трассаны құрады. 2019 жылы ұзындығы 20 км немесе 3 пайызды құрады.

Жұмыс істеуге 14 айдау сорғы станциясы тартылды, олардың үшеуі кезекші персоналсыз автоматты режимде жұмыс істейді.

Кәсіпорында ірі көлемді бекітуші арматураны жөндеу, қалыпты бұйымдарды дайындау және оқшаулау жұмыстарын орындау бойынша заманауи жабдықтармен жабдықталған өндірістік цехтар бар.

**Инвестициялық бағдарлама**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің бұйрығымен «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 1 339 163 мың теңге мөлшерінде 2019 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілді. Орындалуы 1 374 625 мың теңгені немесе 102,6 пайызды құрады.

Бағдарламаны іске асыру жылу желілерін жаңғыртуға, қайта жаңартуға, кәсіпорынның активтерін жаңартуға, қолдауға, оның ішінде:

1. Жылу желілерін қайта жаңарту және жаңғырту – 1 279 949 мың теңге (құбырдың 8 336 қ.м.).
2. Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықты сатып алу - 26 464 мың теңге.
3. Құралдар мен жүйелерді сатып алу – 5 503 мың теңге.
4. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу – 62 709 мың теңге.

Инвестициялық бағдарламаның, күрделі жөндеу бағдарламаларының орындалған іс-шараларының нәтижелері бойынша Қоғам мыналарға қол жеткізді:

* + - жылу ысыраптарының 2,6 мың Гкал-ға төмендеуіне, ол жылына 4,0 млн, теңгеге дейін үнемдеуге мүмкіндік берді *(нормативтік-техникалық ысыраптардың бекітілген пайызында – 12,81%, ысыраптардың нақты пайызы 12,44% құрады);*
    - табиғи тозуды 0,7% төмендету (57,1-ден 56,4 пайызға дейін);
    - технологиялық бұзушылықтардың болмауына (авариялар, I, II дәрежелі істен шығулар);
    - жылумен жабдықтау сапасына шағымдардың болмауына.

Бүгінгі күні Қоғам «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда. Бұл бағдарлама қаланың жаңа нысандарының салынуын көздейді.

2019 жылы «Нұрлы жол» бағдарламасын іске асыруға 2 894 711 мың теңге бағытталды.

**"Астана-Теплотранзит" АҚ-ның 2019 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат**





**Тарифтік сметаны орындау**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің 2019 жылғы 22 қарашадағы №18-НҚ бұйрығымен 2016-2020 жылдарға арналған тарифтік смета (2019 жылғы түзету) бекітілді.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с №** | Көрсеткіштер атауы | Өлш. бірл. | 2019 жылға бекітілген тарифтік смета | 2019 жылғы факт | Ауытқу, % | Негіздеме |
| **I** | **Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары, барлығы** | **мың теңге** | **3 997 286** | **4 950 252** | 23,8 |  |
|  | *оның ішінде:* |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы** |  | **707 596** | **765 240** | 8,1 |  |
|  | *оның ішінде:* |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Шикізат және материалдар | -//- | 263 037 | 285 603 | 9 | Артық шығын мырышталған және суықтай илемделген болаттан жасалған оқшаулаудың жабынды қабатының ұрлануын болдырмау үшін жылу магистральдарына қамыттарды орнатумен байланысты |
| 1.2 | ЖЖМ | -//- | 62 776 | 63 296 | 1 | Бір жылға орташа баға бойынша ЖЖМ есептен шығаруға байланысты (жоспардағы баға шарттар бойынша көзделген) |
| 1.3 | Энергия | -//- | 381 783 | 416 341 | 9 | Жаңа тұтынушыларды қосу есебінен 2019 жылдың 4 тоқсанында электр энергиясын тұтыну артты. Сондай-ақ қараша, желтоқсан айларында сорғы станцияларының жүктелген жұмыс режиміне байланысты қуаттың тұтынылуы жоғары болды. |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы** | -//- | **1 679 542** | **1 667 613** | -0,7 |  |
|  | *оның ішінде:* |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы | -//- | 1 521 174 | 1 510 676 | -0,7 | Рұқсат етілген 5% шегінде. Үнемдеу кадрлардың жинақталмауына байланысты. |
| 2.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 130 060 | 129 163 | -0,7 |
| 2.3 | Міндетті кәсіби зейнетақы жарналары | -//- | 7 896 | 7 506 | -4,9 |
| 2.4 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 20 412 | 20 269 | -0,7 |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 244 830** | **2 142 077** | 72,1 | Бекітілген тарифтік сметадағы амортизация сомасы бекітілген инвестициялық бағдарламаның мөлшеріне ғана көзделген |
| **4** | **Жөндеу, барлығы** | -//- | **213 015** | **214 309** | 0,6 |  |
|  | *оның ішінде:* |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | -//- | **213 015** | **214 309** | 0,6 | Шығыстардың ұлғаюы мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қалыптасты |
| **5** | **Өндірістік сипаттағы қызметтер, барлығы** | -//- | **87 884** | **94 550** | 7,6 |  |
|  | *оның ішінде:* |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Автокөлік және механизмдер қызметтері | -//- | 4 241 | 5 007 | 18,1 | Артық шығын 4-тоқсанда автокөлік қызметтеріне қажеттіліктің ұлғаюына байланысты |
| 5.2 | Кәріз және сумен жабдықтау қызметтері | -//- | 20 895 | 20 705 | -0,9 | Үнемдеу 2019 жылдың 4-тоқсанында суды тұтыну мен суды бұрудың төмендеуімен байланысты |
| 5.3 | Есепке алу құралдарын, қорғаныс құралдарын тексеру, бригадаға рұқсат беру | -//- | 4 368 | 4 541 | 4,0 | Артық шығын бригаданы ЭБЖ-ға жіберу бойынша шығыстардың ұлғаюына байланысты қалыптасты |
| 5.4 | Жылу желілерін жылу ысыраптарына сынау | -//- | 4 170 | 4 170 | 0 | 100 % орындалу |
| 5.5 | Топогеодезикалық жұмыстар | -//- | 97 | 97 | 0 | 100 % орындалу |
| 5.6 | Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, көгалды ауыстыру) | -//- | 15 787 | 15 788 | 0 | 100 % орындалу |
| 5.7 | Байланыс қызметтері | -//- | 5 393 | 5 383 | -0,2 | "Кселл" АҚ байланыс операторының деректерді беру қызметтері бойынша үнем қалыптасты |
| 5.8 | Негізгі құралдарды жөндеу, оған қызмет көрсету | -//- | 10 314 | 15 998 | 55,1 | Шатырды жылыту, суды ағызу жүйелерінің орнатылуына және еденді жөндеуге байланысты шығындар ұлғайды. |
| 5.9 | Ақпараттық қызмет көрсету | -//- | 455 | 455 | 0 | 100 % орындалу |
| 5.10 | Дәнеке қосылыстарды ультрадыбыстық бақылау, жылумен оқшаулау жұмыстары | -//- | 200 | 200 | 0 | 100 % орындалу |
| 5.11 | Экология бойынша шығыстар | -//- | 1 303 | 1 288 | -1,1 | Үнемдеу кәдеге жаратылатын шамдардың (жоспар 2280 кг, факт 680 кг) және батареялардың (жоспар 200 кг, факт 139,5 кг) көлемінің азаюына байланысты |
| 5.12 | Энергия аудиті, энергия менеджменті бойынша шығыстар | -//- | 5 100 | 5 100 | 0 | 100 % орындалу |
| 5.13 | Құрамында сынап бар қалдықтарды демеркуризациялау | -//- | 49 | 49 | 0 | 100 % орындалу |
| 5.14 | Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттекті баллондарды жөндеу | -//- | 4 199 | 4 199 | 0 | 100 % орындалу |
| 5.15 | Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету | -//- | 6 260 | 6 516 | 4,1 | Артық шығын автокөліктің отын аппаратурасына жөндеу жүргізумен байланысты |
| 5.16 | Қатты-тұрмыстық, құрылыс және өндірістік қалдықтарды көму | -//- | 3 713 | 3 713 | 0 | 100 % орындалу |
| 5.17 | Гидрометерологиялық қызметтер | -//- | 575 | 575 | 0 | 100 % орындалу |
| 5.18 | Негізгі және қосымша жабдықтардың техникалық жағдайы туралы сараптама қорытындысын беру қызметтері | -//- | 765 | 765 | 0 | 100 % орындалу |
| **6** | **Басқа қызметтер, барлығы** | -//- | **64 418** | **66 463** | 3,2 |  |
|  | *оның ішінде:* |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау | -//- | 13 982 | 14 057 | 0,5 | Артық шығын пайдалану мерзімі жақындаған өрт сөндіргіштерді есептен шығаруға байланысты |
| 6.2 | Міндетті сақтандыру | -//- | 11 986 | 12 237 | 2,1 | Арнайы техниканы сақтандыру бойынша шығыстар жүргізілді |
| 6.3 | Кадрларды даярлау | -//- | 3 804 | 4 081 | 7,3 | Артық шығын ақпараттық технологиялар қызметінің жұмыскерлерін «Жобаларды басқарудағы Agile тәсілі. Икемді жобаларды басқаруға арналған Scrum» тақырыбында және күрделі құрылыс қызметінің жұмыскерлерін «Қазақстан Республикасының мемлекеттік нормативтері бойынша жобалау және іздестіру жұмыстарының сметалық құнын анықтау» тақырыбында қосымша оқытумен байланысты |
| 6.4 | Іссапар шығыстары | -//- | 2 147 | 3 588 | 67,1 | Артық шығын «Астана-Теплотранзит» АҚ жұмыскерлерінің Арыс қаласындағы жөндеу-қалпына келтіру және құрылыс жұмыстарына қатысуы туралы Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің тапсырмасын орындаумен байланысты |
| 6.5 | Кеңсе тауарлары | -//- | 1 480 | 1 480 | 0 | 100 % орындалу |
| 6.6 | Бланктік өнім | -//- | 2 408 | 2 408 | 0 | 100 % орындалу |
| 6.7 | Call-орталығы және мониторинг қызметтері |  | 10 293 | 10 293 | 0 | 100 % орындалу |
| 6.8 | Клинингтік қызметтер |  | 18 318 | 18 318 | 0 | 100 % орындалу |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | -//- | **1 418 856** | **1 406 269** | -0,89 |  |
| 7 | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы** | -//- | **1 418 856** | **1 406 269** | -0,89 |  |
|  | *оның ішінде:* |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Еңбекке ақы төлеу шығыстары | -//- | 161 943 | 162 048 | 0,1 |  |
|  | *оның ішінде:* |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Әкімшілік персоналдың жалақысы | -//- | 147 751 | 147 872 | 0,08 | Тарифтік сметада шығындар Ерекше тәртіптің талаптарына сәйкес қабылданды, бұл бастапқыда еңбекке ақы төлеуге арналған нақты шығыстардан төмен болды. |
| 7.1.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 12 633 | 12 643 | 0,08 |
| 7.1.3 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 1 559 | 1 533 | -2 | Рұқсат етілген 5% шегінде. Нақты шығыстар «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» ҚР 2015 жылғы 16 қарашадағы №405-V Заңының 29-бабының 3-тармағына сәйкес «Аударымдарды есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы объект республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 10 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс». |
| 7.2 | Амортизация | -//- | 23 050 | 23 342 | 1 | Негізгі құралдарды (компьютерлер) сатып алу себебінен ұлғаю |
| 7.3 | Салық төлемдері мен алымдар | -//- | 1 172 696 | 1 159 552 | -1,1 | Жыл қорытындысы бойынша ҚР Салық кодексінің 520-бабының 1,3-тармақтарына сәйкес мүлік салығы бойынша төлемдер түзетілді. |
| 7.4 | Материалдар | -//- | 618 | 628 | 1,7 | 1-ӘТК-де орнатылған жылу тораптарының жылу оқшаулағышына байланысты қосымша оқшаулау материалдары есептен шығарылды. |
| 7.5 | Коммуналдық шығыстар | -//- | 2 840 | 2 734 | -3,7 | Суды тұтынудың және суды бұрудың төмендеуі есебінен үнемдеу |
| 7.6 | Іссапар шығыстары | -//- | 1 366 | 1 306 | -4,4 | Төмен тарифтер бойынша Алматы қаласына әуе билеттерін сатып алуға байланысты үнемдеу |
| 7.7 | Байланыс қызметтері | -//- | 2 314 | 2 356 | 1,8 | Қалааралық байланыс қызметтері бойынша шығыстардың ұлғаюы есебінен артық шығын |
| 7.8 | Ақпараттық, консультациялық, аудиторлық қызметтер | -//- | 3 407 | 3 407 | 0 | 100 % орындалу |
| 7.9 | Банк қызметтері | -//- | 503 | 511 | 1,4 | Артық шығын банк операцияларының ұлғаюы есебінен қалыптасты |
| 7.10 | Басқа шығыстар, барлығы | -//- | 41 025 | 41 294 | 0,7 |  |
|  | *оның ішінде:* | -//- |  |  |  |  |
| 7.10.1 | Объектілерді күзету | -//- | 19 000 | 19 000 | 0 | 100 % орындалу |
| 7.10.2 | Атқару техникасын күтіп ұстау, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету | -//- | 8 261 | 7 893 | -4,5 | 1С: Кәсіпорын базасында жылу энергиясын тұтынуды есептеудің автоматтандырылған жүйесі» бағдарламасын жаңарту және ілестіру бойынша жұмыстар орындалмаған |
| 7.10.3 | Жолақы билеті | -//- | 5 063 | 5 063 | 0 | 100 % орындалу |
| 7.10.4 | Кеңсе тауарлары | -//- | 695 | 690 | -0,8 | 5 % шегінде үнемдеу |
| 7.10.5 | Мерзімді басылым | -//- | 341 | 334 | -2,1 | Баспа басылымдарының өзгеруіне және жазылу мерзімдеріне байланысты үнемдеу |
| 7.10.6 | Кадрларды даярлау | -//- | 999 | 1 085 | 8,6 | Артық шығын еңбек заңнамасына өзгерістер енгізуге, атап айтқанда электрондық еңбек шарттарын енгізуге байланысты оқытудың қосымша жүргізілуіне байланысты |
| 7.10.7 | Баспа қызметтері | -//- | 243 | 243 | 0 | 100 % орындалу |
| 7.10.8 | Міндетті сақтандыру | -//- | 840 | 840 | 0 | 100 % орындалу |
| 7.10.9 | Шаруашылық тауарлар | -//- | 70 | 70 | 0 | 100 % орындалу |
| 7.10.10 | Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау | -//- | 4 939 | 5 493 | 11,2 | Артық шығын 652AA 01 SKODA Super B автомашинасын жөндеумен байланысты |
| 7.10.11 | Пошта қызметтері | -//- | 562 | 562 | 0 | 100 % орындалу |
| 7.10.12 | Нотариалдық қызметтер | -//- | 13 | 22 | 70 | Артық шығын жер учаскесіне актіні дайындаумен байланысты |
| 8 | Сыйақы төлеу шығыстары | -//- | 9 093 | 9 093 | 0 | 100 % орындалу |
| **III** | **Барлық шығын** | -//- | **6 799 478** | **7 730 527** | 13,7 |  |
| IV | Пайда | -//- | 10 000 | -735 352 | -7453,5 |  |
|  | 2018 жылғы тарифтік сметаны орындау бойынша негізсіз алынған табыс |  | 552,336 | 552,336 | 0 |  |
| **V** | **Барлық табыс** | -//- | **6 808 926** | **6 995 175** | **2,74** |  |
| **VІ** | **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **Гкал** | **6 052 250** | **6 216 627** | **2,72** | Жаңадан қосылған тұтынушылардың жылу жүктемелерінің өсуіне байланысты көрсетілген қызметтер көлемінің ұлғаюы |
| **VII** | **Нормативтік техникалық ысыраптар** | **%** | **12,81** | **12,44** |  | Шығыстардың азаюы нақты климаттық жағдайлары мен жылу желілерінің жылу- гидравликалық жұмыс режиміне байланысты |
| **Гкал** | **892 664** | **886 012** | **-0,75** |
| **мың теңге** | **1 383 336** | **1 374 006** | **-0,67** |
| **VIII** | **Тариф** | теңге/ Гкал | **1 125,02** | **1125,39/ 1125,02** |  |  |

Тарифтік сметаның шығын баптары бойынша үнемдеу 2019 жылғы инвестициялық бағдарламаны іске асыруға бағытталған.

**Қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері**

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2016-2020 жылдардағы ұзақ мерзімді кезеңге арналған тарифтердің бекітілген шекті деңгейлері бойынша жұмыс істейді.

Есептік 2019 жылы жылу энергиясын беру және тарату тарифі:

- 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 тамызға дейін 1 Гкал үшін ҚҚС-сыз 1 125,39 теңге,

- 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 31 желтоқсанға дейін 1 Гкал үшін ҚҚС-сыз 1 125,02 теңге құрады.

2019 жылғы негізгі қызмет бойынша кірістер 6 995 175 мың теңгені құрады.

Қоғамның 2019 жылғы шығыстары 7 744 044 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- еңбекке ақы төлеу – 1 843 274 мың теңге;

- нормативтік ысыраптар – 1 374 006 мың теңге;

- амортизация – 2 165 420 мың теңге;

- салық төлемдері – 1 159 552 мың теңге;

- жылу, электр энергиясы – 418 454 мың теңге;

- материалдар, ЖЖМ – 352 471 мың теңге;

- күрделі жөндеу – 214 309 мың теңге;

- басқа шығыстар (объектілерді қорғау, арнайы киім, арнайы тағам, міндетті сақтандыру, кеңсе керек-жарақтары және өзге де шығындар) – 207 465 мың теңге;

- қарыз қаражаты бойынша сыйақы төлеуге арналған шығыстар – 9 093 мың теңге.

Негізгі қызмет бойынша қаржылық нәтиже 748 869 мың теңге залалды құрады.

Негізгі емес қызмет бойынша кірістер 1 013 670 мың теңгені, шығыстар 207 970 мың теңгені, пайда 805 700 мың теңгені құрады.

Салық салынғаннан кейінгі кәсіпорынның қорытынды қаржылық нәтиже – 60 343 мың теңге пайда.

**Жылу энергиясын беру және тарату қызметтерінің көлемі**

2019 жылдың қорытындысы бойынша көрсетілген қызметтер көлемі 6 216 627 Гкал құрады, бекітілген тарифтік сметада 6 052 250 Гкал. Пайдалы жіберудің 164 377 Гкал-ға немесе 2,7 пайызға ұлғаюы жаңадан қосылатын тұтынушылардың жылу жүктемелерінің өсуімен және нақты климаттық жағдайлармен байланысты.

**Тұтынушылармен жұмыс, ұсынылатын қызметтердің сапасы**

«Астана-Теплотранзит» АҚ жаңа технологияларды қолдана отырып, ұсынылатын қызметтердің сапасына, үдерістерді автоматтандыруға көп көңіл бөледі.

Есепті жылы технологиялық бұзушылықтар (авариялар, І, ІІ дәрежелі істен шығулар) тіркелген жоқ. Көрсетілетін қызметтің сапасына шағымдар түскен жоқ.

Қоғамның интернет-ресурсында тұтынушылар үшін қажетті барлық ақпарат орналастырылған: бекітілген тарифтік смета, инвестициялық бағдарлама, олардың орындалуы туралы есептер, жылдық қаржылық есептілік, жылу энергиясын беру және тарату бойынша кәсіпорынның қызметі туралы жыл сайынғы есеп, қаланың жылу желілерінің схема-картасы, жылу трассаларының ұзындығы, бос және қол жетімді қуаттардың болуы туралы мәліметтер, техникалық шарттар мен әзірлік паспортын алуға арналған құжаттар тізбесі, жылу желілерін сынау, істен ажырату және сығымдау бойынша хабарландырулар, жылыту маусымына дайындық бойынша ақпараттар, жылыту маусымының басталуы мен аяқталуы туралы бұйрықтар және т.б.

Қоғам басшылығы қызмет тұтынушыларымен кездесу үшін есігі ашық және барлық қызығушылық тудыратын сұрақтарға жауап беруге дайын.

**Кәсіпорынның 2020 жылға келешегі**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің 2019 жылғы 20 желтоқсандағы хатымен жылу энергиясын беру және тарату тарифін 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 тамызға дейінгі аралығында 1 345,65 теңге/Гкал-дан 1 213,9 теңге/Гкал-ға дейін төмендету келісілді.

2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап 31 желтоқсанға дейін 1 Гкал үшін 1 346,10 теңге мөлшерінде бекітілген жылу энергиясын беру және тарату тарифі қолданысқа енгізілетін болады.

2020 жылы Қоғам 2021-2025 жылдарға арналған тарифтердің шекті деңгейін бекітуге өтінім жібереді, онда «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде берілген кредит бойынша негізгі борышты өтеуге арналған шығыстар көзделетін болады. Кредит шартының талаптары бойынша Қоғамға ақша қаражатын аударған сәттен бастап 6 жыл көлемінде негізгі қарызды төлеу бойынша жеңілдікті кезең берілді, жеңілдікті кезеңнің аяқталуы - 2020 жыл.

2020 жылы кәсіпорын инвестициялық бағдарламаны 1 633 991 мың теңге сомасында игеруді жоспарлап отыр. Инвестициялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде ППУ-мен оқшауланған құбыр жүйелерін қолдана отырып, жылу желілерін қайта жаңарту, жаңғырту бойынша іс-шаралар, сондай-ақ қаланың жылумен жабдықтау объектілерін жарамды жағдайда ұстау үшін қажетті жабдықтар, арнайы механизмдер сатып алу көзделген.

«Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2020 жылға арналған инвестициялар сомасы 3 761 062 мың теңгені құрайды. Құбырдың 3 304 қ.м. салынады.

Күрделі жөндеу жүргізуге 205 138 мың теңге бағытталатын болады.

Сондай-ақ,көрсетілетін қызметтердің сенімділігін қамтамасыз ету және сапасын арттыру үшін алдағы 2020-2021 жылдардағы жылыту маусымына дайындық бойынша барлық қажетті іс-шаралар өткізілетін болады.